# Dossier CAB (Change Advisory Board)

| Nom du changement | Bascule de configuration du service X (qualification) |
| --- | --- |
| Demandeur | porteur.technique@exemple.fr — mainteneur du service |
| Date prévue | Mercredi 26/08/2026, fenêtre 18h00 – 19h00 (CEST) |

## 1. Descriptif de la demande

### Contexte et objectifs

Bascule du service X vers la configuration Y sur l'environnement de qualification.

Objectif 1 — réduire la surface d'exposition du service.

Objectif 2 — aligner la configuration sur le référentiel interne.

Impacts attendus — quelques minutes d'indisponibilité, hors production.

Risques identifiés — perte de connectivité (faible), mitigée par le retour arrière.

## 2. Mode opératoire de déploiement

Toutes les opérations passent par la chaîne CI/CD, sans exécution locale.

- Revue et fusion de la demande de tirage préparée.

- Exécution du pipeline en mode plan seul, puis revue du plan.

- Exécution du pipeline en mode application des changements.

### Points de contrôle qualité

Avant — plan revu, aucune ressource détruite.

Pendant — exécution en succès, aucune erreur de propagation.

Après — service joignable, supervision au vert.

## 3. Étapes de rollback

Le changement est réversible par la même variable de configuration.

Critère de déclenchement — service indisponible plus de 10 minutes.

Décideur — le porteur technique. Délai maximal de décision : 30 minutes.

- Revert du commit de bascule sur la branche principale.

- Exécution du pipeline en mode application des changements.

- Contrôles de rétablissement et communication.

## 4. Plan de communication

### Destinataires

Membres du CAB — validation et information.

Équipe d'exploitation — information.

Testeurs métier — information sur la fenêtre.

### Modèle exemple d’email — Français

Sujet : bascule du service X

Bonjour,
Un déploiement est prévu le 26/08/2026.

Impacts :
- quelques minutes d'indisponibilité

Cordialement,
Équipe technique

### Modèle exemple d’email — English

Subject: service X switch-over

Hello,
A deployment is scheduled on 26/08/2026.

Impacts:
- a few minutes of downtime

Regards,
Technical team