# Dossier CAB (Change Advisory Board)

| Nom du changement | [Description du changement] |
| --- | --- |
| Demandeur | porteur.technique@exemple.fr — mainteneur du service |
| Date prévue | [Date du changement] |

## 1. Descriptif de la demande

### Contexte et objectifs

Bascule du service X vers la configuration Y sur l'environnement de qualification.

Objectif 1 — réduire la surface d'exposition du service.

Objectif 2 — aligner la configuration sur le référentiel interne.

Impacts attendus — quelques minutes d'indisponibilité, hors production.

Risques identifiés — perte de connectivité (faible), mitigée par le retour arrière.

## 2. Mode opératoire de déploiement

Toutes les opérations passent par la chaîne CI/CD, sans exécution locale.

Revue et fusion de la demande de tirage préparée.

Exécution du pipeline en mode plan seul, puis revue du plan.

Exécution du pipeline en mode application des changements.

### Points de contrôle qualité

Avant — plan revu, aucune ressource détruite.

Pendant — exécution en succès, aucune erreur de propagation.

Après — service joignable, supervision au vert.

## 3. Étapes de rollback

Le changement est réversible par la même variable de configuration.

Critère de déclenchement — service indisponible plus de 10 minutes.

Décideur — le porteur technique. Délai maximal de décision : 30 minutes.

Revert du commit de bascule sur la branche principale.

Exécution du pipeline en mode application des changements.

Contrôles de rétablissement et communication.

## 4. Plan de communication (à rédiger)

Lister les équipes, managers, prestataires concernés.